CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ

PLANO DE CONTINUIDADE E EXECUÇÃO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - 2026.2

Classificação Multiclasse de Eletrocardiogramas de 12 Derivações Utilizando Machine Learning, Balanceamento de Dados e Técnicas de Interpretabilidade

| Alunos | Arysson André Oliveira da Luz Paulo Victor Oliveira de Barros Araújo |
| --- | --- |
| Orientador | Prof. Dr. Leonardo Angelo Virginio de Souto |
| Área | Ciência de Dados e Inteligência Artificial |
| Marco | Execução orientada por entregas; meta interna de conclusão técnica até 31/10/2026 como margem de segurança, sem dependencia de semanas fixas. |

João Pessoa - PB
Agosto de 2026

# 1. Resumo executivo

Este documento organiza a continuidade do TCC I para o TCC II. O ponto de partida é o pipeline reprodutível já desenvolvido com o PTB-XL, incluindo modelos clássicos, redes neurais 1D, balanceamento e interpretabilidade. A formulação multiclasse strict_single_label será preservada como referência histórica, enquanto a trilha principal do TCC II adotará a formulação multilabel do benchmark original. O escopo passa a comparar seis papéis experimentais: baselines clássicos, arquiteturas supervisionadas de Helme, convolução temporal moderna, modelos de espaço de estados, aprendizado autossupervisionado e interpretabilidade profunda. A avaliação interna será complementada por validação em um dataset externo selecionado e auditado antes dos experimentos finais.

Meta interna de planejamento Antecipar todas as atividades possiveis e concluir o núcleo técnico preferencialmente até 31 de outubro de 2026. A data é uma referência interna para preservar tempo de revisão; o andamento será controlado por entregas e critérios de aceite, não por permanencia obrigatória em semanas predefinidas.

# 2. Identificação e ponto de partida

Tema: Classificação Multiclasse de Eletrocardiogramas de 12 Derivações Utilizando Machine Learning, Balanceamento de Dados e Técnicas de Interpretabilidade.

O TCC I foi preservado no repositório Git por meio da branch tcc1-final, no commit c8e2fb6. O desenvolvimento do TCC II seguirá na branch tcc2-development. Essa separação mantém uma versão auditável do trabalho apresentado e permite evoluir código, experimentos e documentação sem alterar o marco anterior.

| Componente já disponível | Situação ao término do TCC I |
| --- | --- |
| Dados e rótulos | PTB-XL; superclasses NORM, MI, STTC, CD e HYP; estratégia strict_single_label. |
| Protocolo | Folds oficiais: treino 1-8, validação 9 e teste 10; teste preservado para avaliação final. |
| Modelos clássicos | Regressão Logística, SVM, Random Forest, LightGBM e CatBoost, com comparação de SMOTE no treino. |
| Modelos profundos | CNN simples, ResNet1D leve, InceptionTime 1D adaptada e ResNet1D-SE experimental. |
| Melhor resultado anterior | InceptionTime 1D adaptada: acurácia 0,7824 e F1 macro 0,6840 em records500. |
| Interpretabilidade | SHAP e LIME no modelo tabular; Integrated Gradients preparado para a InceptionTime 1D. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

# 3. Incorporação das observações da banca

As contribuições da banca serão registradas separadamente por avaliador, pois tiveram naturezas distintas. Essa organização não atribui juízo de valor às observações: ela permite demonstrar como cada conjunto de comentários foi conferido e incorporado ao planejamento do TCC II.

| Origem | Síntese da contribuição | Encaminhamento no TCC II |
| --- | --- | --- |
| Avaliador 1 | Durante a arguição, o avaliador perguntou sobre diferentes pontos do projeto. Esses aspectos já estavam bem esclarecidos na versão escrita e já haviam sido trabalhados no desenvolvimento do TCC I. | Manter o conteúdo já desenvolvido e facilitar sua localização no texto e na apresentação, sem tratar como pendências aspectos que já foram implementados e documentados. |
| Avaliador 2 - avaliação médica | Foi sugerida uma comparação entre o sistema e a avaliação de um médico. | Manter como possibilidade posterior. Uma atividade desse tipo não será denominada validação clínica sem protocolo, padrão de referência, análise estatística e avaliação das exigências éticas. |
| Avaliador 2 - bases externas | Foi sugerido utilizar uma base brasileira ou outro dataset para avaliar a generalização externa. | Comparar bases candidatas quanto a rótulos, sinais, qualidade de anotação, acesso e viabilidade; selecionar a base somente após essa análise e validação com o orientador. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

Uma base brasileira pode ampliar a relevância populacional do estudo, mas sua origem não garante, por si só, maior qualidade para a tarefa proposta. A escolha deverá considerar cobertura de NORM, MI, STTC, CD e HYP, qualidade da anotação, disponibilidade das 12 derivações e possibilidade de harmonização sem alterar indevidamente o problema de pesquisa.

# 4. Objetivo do TCC II

Aprofundar a avaliação de abordagens clássicas e profundas para a classificação de superclasses diagnósticas em ECGs de 12 derivações, preservando a formulação multiclasse strict_single_label como referência do TCC I e adotando a formulação multilabel para o benchmark principal do TCC II. O estudo reproduzirá arquiteturas originais de Helme e acrescentará famílias ausentes daquele benchmark - TCN, S4 e ECG-JEPA - sob um protocolo comum de seleção interna, avaliação final e validação externa. A comparação será interpretada como confronto entre abordagens experimentais completas, sem atribuir ao teste ou ao dataset externo qualquer papel no ajuste dos modelos.

## 4.1 Objetivos operacionais

Selecionar o dataset externo mais adequado após comparar rótulos, 12 derivações, frequência, qualidade das anotações, acesso, risco de sobreposição com dados de pré-treinamento e viabilidade de harmonização.

Reorganizar o repositório para separar resultados do TCC I, reproduções do benchmark, extensões modernas, avaliação interna e validação externa.

Reproduzir as arquiteturas supervisionadas selecionadas do ecg_ptbxl_benchmarking na formulação multilabel original, registrando versão, commit e adaptações mínimas.

Reavaliar Regressão Logística, SVM, Random Forest, LightGBM e CatBoost e integrar TCN, S4 e ECG-JEPA como representantes de paradigmas complementares.

Selecionar configurações exclusivamente pela validação interna, congelar os finalistas e consultar o fold 10 apenas na avaliação final.

Aplicar o modelo selecionado ao dataset externo escolhido sem reajuste por seus resultados e sem utilizar, como validação externa, uma base que tenha participado do pré-treinamento do modelo.

Consolidar métricas globais e por classe, variabilidade entre sementes, custo computacional e interpretabilidade pós-hoc com SHAP/LIME no modelo tabular e Integrated Gradients no melhor modelo profundo.

# 5. Escopo experimental em duas trilhas

| Trilha | Pergunta | Dados e protocolo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Avaliação interna | Quais configurações apresentam melhor desempenho no protocolo do projeto? | PTB-XL; folds 1-8/9/10; multiclasse strict_single_label como referência do TCC I e multilabel de superclasses para reprodução do benchmark. | Resultados separados por formulação, com seleção por validação e métricas adequadas a cada tarefa. |
| B - Validação externa | O sistema selecionado mantém desempenho em outra fonte de ECG? | Dataset externo escolhido após análise comparativa e auditoria; Georgia é a recomendação principal, condicionada à compatibilidade dos rótulos. | Estimativa de generalização e análise explícita da mudança de domínio. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

Regra de interpretação A comparação entre modelos clássicos e profundos será apresentada como comparação entre configurações experimentais completas. As entradas, a representação dos dados, a frequência do sinal, a arquitetura e as estratégias de treinamento não são idênticas; portanto, os resultados não isolam apenas o efeito do algoritmo.

# 6. Modelos finais propostos

| Grupo | Modelos | Papel no TCC II |
| --- | --- | --- |
| Baseline clássico | Regressão Logística, SVM, Random Forest, LightGBM e CatBoost | Referência baseada em atributos estatísticos; reavaliação controlada em 500 Hz, com a multiclasse do TCC I preservada e adaptação multilabel apenas quando metodologicamente comparavel. |
| Benchmark de Helme | inception1d, xresnet1d101, resnet1d_wang, fcn_wang, LSTM e BiLSTM | Reprodução das implementações originais na tarefa multilabel e em 100 Hz. Wavelet+NN será mantida como referência suplementar se a reprodução integral couber no fluxo. |
| Convolução temporal moderna | TCN com convoluções dilatadas e conexões residuais | Avaliar se campos receptivos temporais ampliados capturam padrões que não são modelados explicitamente pelas CNNs do benchmark. |
| Espaço de estados | S4 | Representar uma família voltada a dependências longas em sequências, ausente do benchmark original de Helme. |
| Aprendizado autossupervisionado | ECG-JEPA; CPC como contingência tecnicamente mais simples | Comparar treinamento do zero com transferência de representações pre-treinadas, controlando a origem dos dados de pré-treinamento. |
| Interpretabilidade profunda | Integrated Gradients no melhor modelo profundo; ProtoECGNet opcional | Explicar regiões temporais e derivações relevantes para a predição sem interpretar atribuição como causalidade ou validação clínica. |
| Referência histórica | CNN simples, ResNet1D leve, InceptionTime adaptada e ResNet1D-SE | Preservar os resultados do TCC I para contextualização, sem confundi-los com as reproduções originais ou com o novo benchmark multilabel. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

As arquiteturas de referência serão obtidas do repositório oficial ecg_ptbxl_benchmarking, com a versão exata do código registrada por commit. A reprodução principal seguirá a tarefa multilabel, os alvos multi-hot, a binary cross-entropy e o protocolo original em 100 Hz. TCN, S4 e ECG-JEPA serão incorporados como extensões cientificamente distintas e comparados, sempre que tecnicamente possível, com os mesmos dados, folds e métricas. Experimentos em 500 Hz serão apresentados separadamente e priorizados apenas para os finalistas. ProtoECGNet, ST-MEM, PatchECG e modelos fundacionais de maior porte permanecem como extensões condicionais, não como requisitos do escopo mínimo.

# 7. Estratégia de treinamento e avaliação

Fixar seeds, versões das bibliotecas, hardware utilizado e commit do código antes das execuções finais.

Calcular normalização, imputação, pesos de classe e qualquer parâmetro aprendido exclusivamente no treino.

Usar o fold 9 para hiperparâmetros, early stopping e escolha de checkpoint. Na referência multiclasse, priorizar F1-score macro; no benchmark multilabel, priorizar AUC macro e reportar Fmax, AUPRC macro e resultados por classe quando disponíveis. O critério de seleção será definido antes de cada família de experimentos e nunca alterado após a consulta ao teste.

Limitar o ajuste a uma busca previamente definida; evitar tuning aberto ou repetido após observar o teste.

Executar múltiplas sementes nos modelos finalistas quando houver componentes estocásticos e recursos disponíveis.

Avaliar o fold 10 uma única vez para cada configuração final congelada.

Selecionar e congelar o candidato a validação externa antes de consultar suas métricas no dataset externo escolhido. Confirmar, antes da avaliação, que essa base não foi usada no pré-treinamento ou no ajuste do checkpoint selecionado.

Na multiclasse, reportar accuracy, balanced accuracy, precision macro, recall macro, F1 macro, F1 weighted, métricas por classe e matriz de confusão. Na multilabel, reportar AUC macro, AUC por classe e Fmax; métricas dependentes de limiar só serão apresentadas com limiares definidos no treino ou na validação. Em ambas, registrar tempo e custo computacional.

Com maior disponibilidade de processamento, será possível manter sinais e caches processados em memória, executar modelos nas configurações originais e reduzir gargalos de leitura. O ambiente efetivamente utilizado, a versão de cada repositório, as seeds e as configurações de execução serão registrados. Maior capacidade computacional não será usada para ampliar indefinidamente o espaço de busca, que permanecerá previamente delimitado.

# 8. Melhoria dos modelos clássicos

Usar records500 como configuração principal do TCC II, preservando records100 como referência histórica e modo de depuração.

Manter os atributos estatísticos já implementados e avaliar descritores espectrais simples; atributos morfológicos ou de variabilidade só serão incluídos se extraídos de forma confiável e testável.

Revisar pipelines de imputação, escala, seleção de atributos e pesos de classe, todos ajustados exclusivamente no treino.

Comparar sem balanceamento, class_weight e SMOTE somente no treino; não assumir que SMOTE produz melhoria uniforme.

Aplicar busca pequena e reproduzível no fold 9, com orçamento equivalente entre modelos e F1 macro como critério principal.

Registrar tempo, memória, parâmetros, métricas por classe e dispersão entre sementes para os modelos estocásticos finalistas.

# 9. Recomendação e auditoria da base de validação externa

A Georgia permanece como a base mais indicada para a validação externa neste TCC II por combinar ECGs de 12 derivações, 10 segundos, 500 Hz, acesso público e origem populacional distinta do PTB-XL. A escolha somente será confirmada após auditoria de rótulos, cobertura por classe, qualidade dos sinais, diferenças de domínio e compatibilidade com a formulação multilabel. Se o modelo final utilizar pré-treinamento que inclua Georgia, outro checkpoint ou outra base externa independente deverá ser selecionado.

| Base candidata | Potencial para o projeto | Limitação principal | Papel possível |
| --- | --- | --- | --- |
| Georgia | ECGs de 12 derivações em 500 Hz, formato próximo ao PTB-XL e mapeamento diagnóstico viável. | Rótulos multi-label em SNOMED-CT ainda exigem auditoria e mapeamento para as cinco superclasses. | Recomendação principal para validação externa, condicionada à auditoria. |
| CODE-15% | Base brasileira ampla, pública e relevante para discutir aplicabilidade nacional. | Os rótulos disponíveis não cobrem diretamente todas as superclasses MI, STTC e HYP. | Continuidade futura, pré-treinamento ou análise brasileira parcial. |
| MIMIC-IV-ECG | Grande escala, 12 derivações e origem institucional distinta. | Construção dos rótulos e eventual ligação com dados clínicos aumentam o custo e a complexidade de acesso. | Alternativa futura de alta força científica, caso a rotulagem seja viável. |
| ICBEB2018 | Já é contemplada pelo benchmark oficial e favorece reprodução e transferência. | As classes originais não correspondem diretamente às cinco superclasses atuais. | Benchmark secundário ou análise de transferência. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

Recomenda-se ao orientador aprovar a Georgia como primeira opção, condicionada a auditoria e a ausência de contaminação pelo pré-treinamento. CODE-15% oferece relevância brasileira e grande escala, mas seu espaço de rótulos não corresponde diretamente a todas as superclasses; MIMIC-IV-ECG é valiosa para pré-treinamento, mas exige acesso e construção de rótulos; ICBEB2018 favorece comparação com o benchmark original, embora utilize classes diferentes. A decisão final registrará versão, licença, frequência, duração, sistema de rótulos, suporte por classe, origem populacional e eventual participação da base em pré-treinamentos.

# 10. Escopo mínimo para conclusão do TCC II

Escopo obrigatório (1) pipeline multilabel auditado e referência multiclasse preservada; (2) cinco modelos clássicos reavaliados; (3) benchmark original de Helme reproduzido com pelo menos os representantes convolutionais principais e recorrente bidirecional; (4) TCN, S4 e ECG-JEPA executados como extensões centrais; (5) seleção por validação e teste interno consultado apenas após congelamento; (6) dataset externo selecionado, auditado e mantido fora de treino e pré-treinamento; (7) validação externa do candidato congelado; (8) SHAP/LIME no tabular e Integrated Gradients no profundo; (9) métricas, custo, variabilidade, texto e apresentação consolidados.

Extensões condicionais ProtoECGNet, Wavelet+NN quando não concluida na reprodução principal, segunda base externa, ensembles, ST-MEM, PatchECG, HeartLang, ECG-FM, ECGFounder e avaliação com médicos somente serão considerados depois do escopo obrigatório e mediante concordancia do orientador.

# 11. Plano de execução orientado por entregas

A execução será conduzida por entregas verificáveis, e não por semanas rígidas. Cada atividade poderá ser antecipada assim que seus pré-requisitos estiverem satisfeitos; tarefas independentes, como auditoria da base externa, preparação do ambiente e documentação, poderão ocorrer em paralelo. A referência interna de outubro permanece apenas como margem de segurança, sem impedir a conclusão antecipada de qualquer bloco.

| Etapa | Atividade | Entrega/verificação | Pode iniciar quando |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preservar o TCC I e inventariar código, resultados, checkpoints e dados. | Marco do TCC I identificável; inventário e checklist de integridade. | Imediatamente. |
| 2 | Fixar protocolo multilabel, métricas, folds, seeds e regras de seleção. | Protocolo versionado e aprovado; testes que impedem uso indevido do fold 10. | Imediatamente, em paralelo a etapa 1. |
| 3 | Auditar Georgia e alternativas externas, incluindo rótulos e sobreposição com pré-treinamento. | Matriz de decisão e dataset externo selecionado ou contingência acionada. | Imediatamente; independe dos treinamentos. |
| 4 | Preparar caches, ambiente, rastreamento de experimentos e pipeline multilabel. | Smoke test reproduzivel com treino 1-8, validação 9 e teste 10 bloqueado. | Após a definição preliminar do protocolo. |
| 5 | Reproduzir os modelos originais de Helme em 100 Hz. | Resultados de validação comparáveis ao benchmark e origem do código registrada. | Quando o pipeline multilabel passar nos smoke tests. |
| 6 | Reavaliar modelos clássicos e atributos em 500 Hz. | Busca controlada, artefatos e melhores configurações escolhidas no fold 9. | Quando os caches e pipelines tabulares estiverem prontos; pode ocorrer em paralelo a etapa 5. |
| 7 | Integrar e validar TCN. | Arquitetura testada, histórico salvo e resultado de validação registrado. | Após a etapa 4; pode ocorrer em paralelo aos demais modelos. |
| 8 | Integrar e validar S4. | Arquitetura testada, custo medido e resultado de validação registrado. | Após a etapa 4 e verificação das dependências específicas. |
| 9 | Integrar ECG-JEPA e auditar os dados usados no checkpoint. | Regime de transferência documentado; validação registrada; ausência de contaminação externa confirmada. | Após a etapa 3 definir qual base deverá permanecer externa. |
| 10 | Executar sementes finalistas e congelar configurações. | Ranking de validação, variabilidade, custo e manifestos dos finalistas. | Quando cada família obrigatória tiver ao menos uma execução válida. |
| 11 | Avaliar fold 10 e, depois, executar a validação externa uma única vez. | Métricas internas e externas finais, sem reajuste posterior pelos resultados externos. | Somente após congelamento formal dos modelos e do mapeamento de rótulos. |
| 12 | Executar interpretabilidade, consolidar artefatos e atualizar texto/apresentação. | SHAP/LIME, Integrated Gradients, tabelas, figuras e versão completa para revisão. | Pode iniciar com modelos congelados; redação metodológica pode ser adiantada desde a etapa 2. |

# 12. Entregáveis e critérios de aceite

| Entregavel | Critério mínimo de aceite |
| --- | --- |
| Protocolo e ambiente reproduziveis | Dependências, seeds, hardware, commits, folds, métricas e comandos registrados; teste bloqueado durante seleção. |
| Relatorio da base externa | Comparação das candidatas, escolha justificada, licença, rótulos, distribuição, limitações e sobreposição com pré-treinamento auditadas. |
| Baselines clássicos | Cinco modelos executados sob orçamento comparavel, sem vazamento e com resultados salvos. |
| Benchmark de Helme | Implementações originais selecionadas reproduzidas em multilabel/100 Hz, com commit e adaptações documentados. |
| Extensões modernas | TCN, S4 e ECG-JEPA executados sob protocolo comum, com custo, validação e limitações registrados. |
| Avaliação interna | Configurações congeladas pela validação; fold 10 usado somente para avaliação final; tarefas apresentadas separadamente. |
| Validação externa | Modelo congelado aplicado sem tuning externo e sem contaminação por pré-treinamento; harmonização e mudança de domínio reportadas. |
| Interpretabilidade | SHAP/LIME vinculados ao modelo tabular e Integrated Gradients ao melhor profundo, sem afirmacoes de causalidade clínica. |
| TCC II e apresentação | Texto, tabelas, figuras, referencias e slides coerentes com resultados reais e com as decisões aprovadas. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

# 13. Riscos, decisões e critérios de redução de escopo

| Risco/decisão | Impacto | Mitigação proposta |
| --- | --- | --- |
| Escopo excessivo | Muitos repositórios podem impedir análise e redação adequadas. | Manter TCN, S4 e ECG-JEPA como extensões centrais; modelos fundacionais maiores e ProtoECGNet permanecem condicionais. |
| Recursos computacionais insuficientes | Treinamentos ou múltiplas sementes excedem o tempo disponível. | Benchmark antecipado, checkpoints e retomada; cortar primeiro variações, buscas adicionais e sementes excedentes. |
| Incompatibilidade entre implementações | Repositórios usam frequências, formatos e bibliotecas diferentes. | Criar adaptadores minimos, registrar commits e separar reprodução original de extensões locais. |
| Contaminação da validação externa | O dataset externo pode ter participado do pré-treinamento do checkpoint. | Auditar a origem do checkpoint; usar checkpoint sem a base externa ou selecionar outra base independente. |
| Dataset externo sem cobertura adequada | A avaliação das superclasses pode ficar incompleta ou artificial. | Congelar o mapeamento antes da inferência e acionar a alternativa aprovada se a cobertura for insuficiente. |
| Comparação entre tarefas ou entradas diferentes | Resultados podem ser interpretados como efeito isolado do algoritmo. | Separar multiclasse de multilabel e registrar representação, frequência, pré-treinamento e protocolo de cada configuração. |
| Tuning excessivo | Sobreajuste ao fold 9 e atraso da execução. | Definir orçamento e espaço de busca antes dos experimentos; não reformular a busca após observar o teste. |
| Licenças ou pesos indisponiveis | Uma implementação moderna pode não ser reutilizável no prazo. | Verificar licença e checkpoint antes da integração; CPC e implementações abertas funcionam como contingência. |
| Avaliação com médicos | Prazo, protocolo e exigências éticas incompatíveis com o escopo mínimo. | Manter como continuidade; iniciar apenas com orientação formal e viabilidade institucional. |
| Base brasileira incompatível | A relevância geográfica pode exigir mudança indevida do problema. | Usar CODE-15% em objetivo complementar ou pré-treinamento, sem forçar equivalência de rótulos. |

Fonte: elaboração dos autores a partir do projeto e das referências técnicas indicadas.

# 14. Referências técnicas para o planejamento

STRODTHOFF, N. et al. Deep Learning for ECG Analysis: Benchmarks and Insights from PTB-XL. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021.

Repositório oficial ecg_ptbxl_benchmarking: https://github.com/helme/ecg_ptbxl_benchmarking

PTB-XL no PhysioNet: https://physionet.org/content/ptb-xl/1.0.3/

PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge e Georgia: https://physionet.org/content/challenge-2020/1.0.2/

CODE-15% no Zenodo: https://zenodo.org/records/4916206

MIMIC-IV-ECG no PhysioNet: https://physionet.org/content/mimic-iv-ecg/1.0/

Repositório de aprendizado autossupervisionado em ECG: https://github.com/tmehari/ecg-selfsupervised

Repositório S4 para ECG: https://github.com/tmehari/ssm_ecg

Repositório ECG-JEPA: https://github.com/kweimann/ECG-JEPA

Repositório ProtoECGNet: https://github.com/bbj-lab/protoecgnet

# 15. Encaminhamento

Solicita-se a validação do orientador quanto a seis decisões: (1) adoção da formulação multilabel como trilha principal, mantendo a multiclasse do TCC I como referência; (2) reprodução das arquiteturas supervisionadas de Helme e inclusão de TCN, S4 e ECG-JEPA como extensões centrais; (3) aplicação de SHAP/LIME ao melhor modelo tabular e Integrated Gradients ao melhor modelo profundo, mantendo ProtoECGNet como opcional; (4) Georgia como primeira candidata externa, condicionada a auditoria, harmonização e ausência de sobreposição com pré-treinamento; (5) modelos fundacionais maiores, segunda base externa e avaliação com médicos fora do escopo obrigatório; e (6) execução orientada por entregas, com redução de escopo apenas segundo os critérios registrados. Após essa validação, o plano poderá ser transposto para o formulário institucional do TCC II.

| Orientador | Comentários / aprovação: |
| --- | --- |
| Alunos | Ajustes acordados: |
| Data | ____ / ____ / 2026 |